Утверждено:

Директор школы:

Протокол № 1 от 08.11.2016г.

Приказ №187  от 10.11.2016 г

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области

муниципального образовательного учреждения Красновосходская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

| № | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Наименование мероприятий по устранению нарушений | Дата устранения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация выполнения программы производственного контроля в соответствии с требованиями п 2.1. п 2.7 СП 1.1. 1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 01.08.2017 | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 2 | Работники школы не своевременно проходят медицинское обследование и гигиеническое обучение | Пройти медицинское обследование и гигиеническое обучение | 05.12.2016 | Директор школы |
| 3 | Маркировка мебели в начальных классах, кабинете биологии | Провести маркировку мебели в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 | до 12.01.2017г | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 4 | Световые проёмы в учебных классах | Световые проёмы в учебных классах оборудовать в соответствии п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 | до 12.01.2017г | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 5 | Дефекты стекол в кабинете физики | заменить стекла в кабинете физики | до 12.01.2017г | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 6 | Полы в кабинете №1 | Полы в кабинете № 1 привести в соответствии п.4.29 СанПиН 2.4.2 2821-10 | до 01.08.2017г | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 7 | Расписание уроков | Расписание уроков составить в соответствии п.10.7 Приложение № 3 СанПиН 2.4.2 2821-10 | 05.12.2016 | ЗД УВР Волкова И.В. |

Отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области

муниципального образовательного учреждения Красновосходская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

.

| № | Нарушения , выявленные в ходе проверки | Наименование мероприятий по устранению нарушений | Дата устранения | Результаты мероприятий, полнота устранения нарушения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация выполнения программы производственного контроля в соответствии с требованиями п 2.1. п 2.7 СП 1.1. 1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 01.08.2017 | программа производственного находится в стадии разработки в соответствии с требованиями п 2.1. п 2.7 СП 1.1. 1058-01 |  |
| 2 | Работники школы не своевременно проходят медицинское обследование и гигиеническое обучение | Пройти медицинское обследование и гигиеническое обучение | 05.12.2016 | Работники школы прошли медицинское обследование и гигиеническое обучение |  |
| 3 | Маркировка мебели в начальных классах, кабинете биологии | Провести маркировку мебели в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 | до 12.01.2017г | Проведена маркировка мебели в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 |  |
| 4 | Световые проёмы в учебных классах | Световые проёмы в учебных классах оборудовать в маркировку мебели в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 | до 12.01.2017г | Учебные классы оборудованы световыми проемами в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 |  |
| 5 | Дефекты стекол в кабинете физики | заменить стекла в кабинете физики | до 12.01.2017г | В кабинете физики заменено стекло |  |
| 6 | Полы в кабинете №1 | Полы в кабинете № 1 привести в соответствии п.4.29 СанПиН 2.4.2 2821-10 | до 01.08.2017г | находится в стадии выполнения работ |  |
| 7 | Расписание уроков | Расписание уроков составить в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 | 05.12.2016 | Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 |  |